1.Visão Geral do Projeto

Megabonk é um estudo de caso fictício criado com o objetivo de demonstrar minha abordagem em Quality Assurance aplicada a jogos digitais, com foco exclusivo em gameplay.
O projeto simula um cenário onde não há documentação técnica completa disponível, exigindo do QA uma atuação estratégica desde a fase de concepção das mecânicas.

A abordagem adotada utiliza BDD (Behavior Driven Development) para definir comportamentos esperados antes da implementação do código, promovendo alinhamento entre design, desenvolvimento e testes.

2.Objetivo

- Definir comportamentos testáveis para mecânicas centrais de gameplay

- Criar uma matriz de testes orientada a comportamento

- Priorizar riscos com base no impacto real ao jogador

- Demonstrar atuação de QA antes, durante e após o desenvolvimento

Escopo do Projeto

Incluído

- Movimentação do personagem (direcional, diagonal e pulo)

- Interações com o ambiente (coleta, vasos, totens)

- Sistema de itens e drops

- Sistema de dano e status

- Combinação de armas e efeitos

- Colisão com cenário e inimigos

Fora do escopo

- Menus, HUD e navegação

- Seleção de personagens

- Performance, rede e monetização

Observação: O escopo foi propositalmente limitado à gameplay para aprofundamento técnico e estratégico.

4. Premissas e Dependências

Antes da implementação, foram levantados e discutidos conceitos fundamentais do jogo, como:

Unidades de medida (distância, hitbox, tempo)

Dano base e progressão de status

Raio de interação e coleta

Tempo de resposta a inputs

Esses conceitos foram traduzidos em critérios de aceitação testáveis, reduzindo ambiguidades e servindo como contrato de comportamento para o desenvolvimento.

5.Atuação de QA antes do desenvolvimento

Antes da implementação, foram levantados e discutidos conceitos fundamentais do jogo, como:

- Unidades de medida (distância, hitbox, tempo)

- Dano base e progressão de status

- Raio de interação e coleta

- Tempo de resposta a inputs

Esses conceitos foram traduzidos em critérios de aceitação testáveis, reduzindo ambiguidades e servindo como contrato de comportamento para o desenvolvimento.

Artefatos Produzidos

- Matriz de testes de gameplay

- Matriz de risco

- Cenários BDD (Gherkin)

- Critérios de aceitação para mecânicas principais

- Estratégia de testes documentada

6. Estratégia de Testes

A estratégia de testes foi estruturada em três níveis:

- Definição de comportamentos (BDD)

  - Criação de cenários em Gherkin para cada mecânica crítica

- Matriz de Testes de Gameplay

  - Organização das features por prioridade e tipo de teste

- Matriz de Risco

  - Classificação de riscos baseada em severidade e probabilidade

  - Foco em colisão, dano, movimentação e combinações

7. Critérios de Severidade e Probabilidade

Severidade (S)

- 1 – Impacto mínimo

- 3 – Impacto médio (incomoda, mas não quebra o jogo)

- 5 – Impacto crítico (quebra gameplay / frustração severa)

Probabilidade (P)

- 1 – Raro

- 3 – Possível

- 5 – Muito provável (feature complexa ou recorrente)

Risco = S × P

8. Estrutura da Matriz de Testes

ID
Feature
Comportamento
Tipo de Teste
Prioridade
Observações

9. Matriz de Testes – Gameplay

9.1 Movimentação

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Direcional | Personagem se move corretamente nos eixos cardeais | Funcional | Alta | Baseado em eixos X/Y |
| T-02 | Direcional + Diagonal | Combinações simultâneas mantêm resposta uniforme | Funcional | Alta | Evitar vantagem/desvantagem |
| T-03 | Direcional + Pulo | Movimento aéreo responde aos direcionais | Funcional | Alta | Afeta fluidez |

9.2 Pulo

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-04 | Pulo | Pulo ocorre imediatamente após input | Funcional / UX | Alta | Input lag imperceptível |

9.3 Interação com UI(modais)

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-05 | Seleção de drops | Clique seleciona exatamente o card visual | Funcional | Alta | Precisão de hitbox |
| T-06 | Clique fora da modal | Nenhuma ação indevida ocorre | Funcional | Médio | Evita erro acidental |

9.4 Coleta

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-07 | Coleta de itens | Item é coletado ao entrar no raio correto | Funcional | Alta | Hitbox de coleta |
| T-08 | Coleta automática | XP, dinheiro e power-ups são absorvidos corretamente | Funcional | Alta | Feedback visual |

9.5 Interação com mundo

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-09 | Vasos / Totens | Interação ocorre apenas dentro do raio correto | Funcional / UX | Alta | Indicador visual “E” |

9.6 PERSONAGENS

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T- | Itens iniciais | Personagem inicia a partida com os itens descritos na seleção | Funcional / Integração | Alta | Contrato visual |
| T- | Compatibilidade de itens | Todos os personagens conseguem utilizar os mesmos itens | Funcional / Integração | Alta | Evitar bloqueios indevidos |

9.7 Colisão

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-10 | Colisão com cenário | Personagem não atravessa objetos sólidos | Funcional | Crítica | Pode quebrar gameplay |

9.8 Totens

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-11 | Captura de Totem | Tempo de captura é consistente e claro | Funcional / UX | Alta | Loading visual |

9.9 Itens

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-12 | Drop rate | Probabilidades respeitam valores definidos | Funcional / Balanceamento | Alta | Sensação de justiça |
| T-13 | Acúmulo de itens | Item repetido acumula e | Funcional | Alta | Feedback visual |
|  | Descrição de item | Comportamento do item corresponde à descrição | Funcional / UX | Alta | Contrato com jogador |
|  | Hitbox de item | Área de efeito do item é consistente e previsível | Funcional | Alta | Visual vs efeito |
|  | Interação item + personagem | Item interage corretamente com status do personagem | Integração | Alta | Escalonamento |

9.10 Dano e status

Itens

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-14 | Dano por arma | Dano aplicado corresponde ao valor esperado | Funcional | Alta | Core do combate |
| T-15 | Status | Evolução de status reflete valores internos | Funcional | Alta | Tradução em pixels |

9.11 Combinações

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-16 | Combinação de armas | Hitboxes não entram em conflito | Funcional / Integração | Crítica | Alta complexidade |

9.12 Persistência e Progresso

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-17 | Persistência de progresso | Progresso é salvo localmente quando a conexão cai no final da partida | Funcional / Resiliência | Crítica | Offline-first |
| T-18 | Sincronização de progresso | Progresso salvo offline é sincronizado ao reconectar | Funcional / Integração | Crítica | Evita perda de record |

9.13 Performance

| ID | Feature | Comportamento | Tipo | Prioridade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-19 | Estabilidade de FPS | FPS pode cair sob stress, mas deve se manter estável e jogável | Performance | Crítica | Enxame de inimigos |

10. Cenários BDD (Gherkin)

Movimentação do personagem

Compatibilidade de itens entre personagens

Coleta de itens

Itens acumuláveis

Feature: Movimentação do personagem

Scenario: Movimento para o norte

Given que o personagem está parado

When o jogador pressiona a tecla "W"

Then o personagem deve se mover no eixo vertical norte

And a resposta deve ocorrer imediatamente após o input

Feature: Compatibilidade de itens entre personagens

Scenario: Uso de itens é consistente entre personagens

Given que um item é obtido durante a partida

When o item é equipado por qualquer personagem

Then o item deve funcionar corretamente

And não deve gerar erro ou comportamento inesperado

Feature: Coleta de itens

Scenario: Coleta automática de experiência

Given que um item de experiência está no chão

And o personagem entra no raio de coleta

When ocorre a colisão com o hitbox do item

Then a experiência deve ser adicionada ao jogador

And um feedback visual deve ser exibido

Feature: Persistência de progresso ao final da partida

Scenario: Progresso é salvo offline quando a conexão cai no final da partida

Given que o jogador está conectado à internet

And uma partida está em andamento

When a conexão com a internet ou loja cai no final da partida

Then o progresso do jogador deve ser salvo localmente

And nenhum dado de record deve ser perdido

Scenario: Progresso offline é sincronizado ao reconectar

Given que o progresso foi salvo localmente de forma offline

When a conexão com a internet é restabelecida

Then o progresso salvo deve ser sincronizado automaticamente

And os recordes devem ser registrados corretamente

Feature: Itens acumuláveis

Scenario: Receber item já existente

Given que o jogador já possui um item no inventário

When o mesmo item é dropado novamente

Then o item deve ser acumulado

And o efeito adicional deve ser aplicado corretamente

Feature: Estabilidade de performance em situações de stress

Scenario: FPS permanece estável durante enxame de inimigos

Given que o jogador está em uma partida

And muitos inimigos são gerado simultaneamente

When ocorre um enxame de inimigos em tela

Then o FPS pode sofrer variação

But deve permanecer estável e jogável

And não deve apresentar quedas bruscas ou travamentos

*  O jogo pode cair

Mas não pode oscilar

E não pode perder controle

Feature: Segurança do progresso do jogador

Scenario: Progresso offline é sincronizado ao reconectar

Given que o progresso foi salvo localmente de forma offline

When a conexão com a internet é restabelecida

Then o progresso salvo deve ser sincronizado automaticamente

11. Análise de Riscos

Alta prioridade + alta complexidade → risco alto

Exemplos:
Combinação de armas
Colisão
Dano
Drop rate

Performance

12. Matriz de Risco

🔴 Riscos Críticos (prioridade máxima)

R-01 — Colisão inconsistente com cenário

- Relacionado aos testes: T-10 (Colisão)

- Severidade: 5

- Probabilidade: 4

- Risco: 20 (Crítico)

Impacto:
Personagem atravessar chão, paredes ou objetos quebra completamente a experiência e pode soft-lockar a partida.

Mitigação (ação de QA):

- Testes de colisão em múltiplos ângulos e velocidades

- Testes combinados com pulo + direcional

- Validação visual de hitboxes

- Testes regressivos após ajustes de mapa

R-02 — Dano incorreto ou hitbox falha

- Relacionado aos testes: T-14 (Dano), T-16 (Combinação)

- Severidade: 5

- Probabilidade: 4

- Risco: 20 (Crítico)

Impacto:
Armas causando dano incorreto gera sensação de injustiça, quebra balanceamento e frustra o jogador.

Mitigação:

- Validação de dano base por arma

- Testes de colisão entre hitbox e inimigos

- Testes com múltiplas armas simultâneas

- Comparação entre valores esperados vs. aplicados

R-03 — Combinação de armas gera conflitos

- Relacionado aos testes: T-16

- Severidade: 5

- Probabilidade: 3

- Risco: 15 (Crítico)

Impacto:
Hitboxes se sobrepondo, projéteis cancelando uns aos outros ou penalidades se acumulando de forma errada.

Mitigação:

- Testes de integração entre armas

- Testes de stress com múltiplos efeitos ativos

- Observação visual e gravação de gameplay

R.* —Persistência offline

- Relacionado aos testes: T-17 / T-18

- Severidade: 5

- Probabilidade: 4

- Risco: 20 (Crítico)

Impacto:

Perca de progresso pode fazer o jogador desistir do jogo ou dar feedback negativo publicamente.

Mitigação:

- Sistema de salvar progresso offline até que ele seja registrado na API

R-* — FPS instável

- Relacionado aos testes: T-19

- Severidade: 4

- Probabilidade: 4

- Risco: 16 (Alto)

Impacto:
No nosso jogo, FPS é essencial para sobrevivência e tomada de decisão.

🟠 Riscos Altos (prioridade elevada)

R-11 — Item não corresponde à descrição apresentada

- Relacionado aos testes: T-14, T-15, T-16

- Severidade: 4

- Probabilidade: 3

- Risco: 12 (Alto)

Impacto:

- Quebra da confiança do jogador

- Sensação de bug mesmo quando “funciona”

- Problemas de balanceamento percebido

Mitigação:

- Validação cruzada: descrição × comportamento

- Testes visuais de área de efeito

- Testes combinados com status e armas

R-04 — Movimentação inconsistente (direcional + diagonal)

- Relacionado aos testes: T-01, T-02, T-03

- Severidade: 4

- Probabilidade: 4

- Risco: 16 (Alto)

Impacto:
Diferença de velocidade em diagonais ou delay em inputs prejudica fluidez e competitividade.

Mitigação:

- Testes comparativos de velocidade

- Validação de tempo de resposta uniforme

- Testes com input simultâneo

R-05 — Input lag no pulo

- Relacionado aos testes: T-04

- Severidade: 4

- Probabilidade: 3

- Risco: 12 (Alto)

Impacto:
Mesmo pequenos atrasos no pulo afetam diretamente a sensação de controle.

Mitigação:

- Testes focados em percepção do jogador

- Comparação entre input e resposta visual

- Avaliação subjetiva + técnica

R-06 — Coleta imprecisa ou inconsistente

- Relacionado aos testes: T-07, T-08

- Severidade: 4

- Probabilidade: 3

- Risco: 12 (Alto)

Impacto:
Jogador passa pelo item e não coleta → frustração imediata.

Mitigação:

- Validação do raio de coleta

- Testes com diferentes velocidades

- Feedback visual claro

🟡 Riscos Médios (monitorados)

R-07 — Interação falha com vasos e totens

- Relacionado aos testes: T-09, T-11

- Severidade: 3

- Probabilidade: 3

- Risco: 9 (Médio)

Impacto:
Jogador não entende se pode ou não interagir.

Mitigação:

- Testes de proximidade

- Validação do indicador visual (“E”)

- Clareza no loading de captura

R-08 — Drop rate percebido como injusto

- Relacionado aos testes: T-12

- Severidade: 3

- Probabilidade: 3

- Risco: 9 (Médio)

Impacto:
Mesmo com porcentagem correta, percepção ruim afeta retenção.

Mitigação:

- Testes estatísticos simples

- Comparação com valores documentados

- Observação da experiência do jogador

R-09 — Acúmulo de itens não aplicado corretamente

- Relacionado aos testes: T-13

- Severidade: 3

- Probabilidade: 2

- Risco: 6 (Médio)

Impacto:
Jogador acredita estar mais forte, mas efeito não reflete.

Mitigação:

- Testes de empilhamento

- Validação visual + numérica

🟢 Riscos Baixos

R-10 — Clique fora da modal gera ação indevida

- Relacionado aos testes: T-06

- Severidade: 2

- Probabilidade: 2

- Risco: 4 (Baixo)

Impacto:
Erro pontual, mas não quebra a partida.

Mitigação:

- Testes negativos

- Validação de foco de UI

13. Artefatos Produzidos

Matriz de testes de gameplay

Matriz de risco

Cenários BDD (Gherkin)

Critérios de aceitação para mecânicas principais

Estratégia de testes documentada

14. Exemplo de Bug Report

BUG 001 — Personagem atravessa o chão ao pular em alta velocidade

ID: MB-GP-001
Severidade: Crítica
Prioridade: P0
Status: Open
Categoria: Colisão / Gameplay
Relacionado ao risco: R-01 (Colisão inconsistente)

Descrição

Em determinadas condições de velocidade, o personagem atravessa o chão após executar pulo combinado com movimento direcional, resultando em queda infinita ou soft-lock da partida.

Passos para reproduzir

- Iniciar uma partida

- Aumentar a velocidade de movimento do personagem (via status ou item)

- Correr em direção a uma borda ou terreno irregular

- Pressionar pulo + direcional simultaneamente

- Observar a colisão com o chão após o salto

✅ Resultado esperado

O personagem deve colidir corretamente com o chão e continuar jogável após o pulo.

Impacto no jogador

- Quebra total da gameplay

- Soft-lock da partida

- Perda de progresso

Observações de QA

- O problema ocorre com maior frequência em velocidades elevadas

- Indício de falha na detecção contínua de colisão

- Necessário validar hitbox em movimento rápido

---------------------------------------------------------------------------------------------

BUG 002 — Progresso não é sincronizado após reconexão

ID: MB-GP-002
Severidade: Crítica
Prioridade: P0
Status: Open
Categoria: Persistência / Progresso
Relacionado aos testes: T-17, T-18

Descrição

Quando a conexão com a internet é perdida no final da partida, o progresso é salvo localmente, porém não é sincronizado corretamente após a reconexão, resultando em perda de recordes.

Passos para reproduzir

- Iniciar uma partida com conexão ativa

- Jogar até o final da partida obtendo um novo record

- Desconectar a internet ou a loja no momento de encerramento da partida

- Finalizar a partida

- Restabelecer a conexão

- Reiniciar o jogo ou acessar a tela de recordes

✅ Resultado esperado

O progresso salvo localmente deve ser sincronizado automaticamente na primeira conexão disponível, registrando corretamente o novo record.

Impacto no jogador

- Perda de progresso

- Frustração severa

- Quebra de confiança no jogo

- Alto risco de abandono

Observações de QA

- Salvamento local ocorre corretamente

- Falha parece estar na rotina de sincronização pós-reconexão

- Necessário validar trigger de sync ao recuperar conexão

15. Cenários Negativos

Cenário negativo

Scenario: Item incompatível não deve quebrar personagem

Given que um personagem possui características únicas

When um item genérico é utilizado

Then o item não deve causar falhas

And o comportamento deve permanecer estável